# API Test Library
Итоговый документ: концепция, правила и статус реализации

Версия документа: 1.0 | Дата: 9 октября 2026 г.

# 1. Резюме

Цель инициативы — создать поддерживаемую библиотеку проверок API, из которой можно автоматически генерировать тесты. Библиотека должна описывать не только сценарии, но и метки, приоритет, условия применимости, шаги, ожидаемый результат, уровень автоматизации и правила включения в конкретный прогон.

В ходе чата создан стартовый YAML-каркас: таксономия, JSON Schema, профили запуска, набор проверок REST/gRPC и скрипты для валидации и отбора проверок. Также подготовлены несколько архивов, включая v3 со скриптом нормализации профилей. Важно: локальный запуск пользователя выявил ошибку согласования ID профилей и имён файлов. Поэтому перед принятием каркаса в основную ветку необходимо проверить распакованный архив в целевой Windows-среде.

# 2. Цели и принципы

Единый каталог возможных проверок API, пригодный для повторного использования и расширения.

Машиночитаемое описание каждой проверки в YAML; структура контролируется JSON Schema.

Разделение типа поведения, тематической области, риска и профиля запуска.

Явные предусловия и условия применимости: не генерировать сценарии для неподдерживаемых возможностей API.

Предсказуемый выбор тестов по профилю, приоритету, детерминированности и влиянию изменений.

Прослеживаемость: уникальный ID, ожидаемый результат и объяснимая причина включения/пропуска.

Итеративное развитие библиотеки на основе спецификаций API и обратной связи от запуска тестов.

# 3. Модель одной проверки

Предлагаемый стандарт записи Check включает следующие поля:

| Поле | Назначение | Пример / правило |
| --- | --- | --- |
| id | Глобально уникальный идентификатор | REST-PAGINATION-BOUNDARIES |
| title / description | Краткое имя и пояснение | Пагинация обрабатывает граничные значения |
| category | Функциональная область | pagination, security, contract |
| protocols | Поддерживаемые типы API | rest, grpc, graphql, generic |
| kind | Тип сценария/проверки | positive, negative, boundary, contract и др. |
| priority | Риск/важность | P0–P3 |
| tags | Ортогональные метки для отбора | negative, security, regression |
| preconditions | Что должно быть подготовлено | Два пользователя с разными правами |
| steps | Действия сценария | Вызвать операцию без credentials |
| expected | Проверяемый результат | Доступ отклонён, данные не раскрыты |
| applicability | Когда применять и когда пропускать | when / skip_when |
| automation | Возможность автоматизации | full/partial/manual + deterministic |
| profiles | Явная рекомендация по прогонам | PR, CI, Regression |
| risk | Влияние и вероятность | critical/high/medium/low |
| references | Связь с контрактом/требованием | Ссылка на OpenAPI или спецификацию |

# 4. Система меток и приоритетов

## 4.1 Тип сценария

positive — валидный запрос и ожидаемый успешный результат.

negative — некорректный запрос, отсутствующая аутентификация, недостаточные права, неизвестный ресурс или недопустимое состояние; ожидается контролируемый отказ.

boundary — границы диапазонов, пустые значения, минимальные/максимальные размеры, лимиты и переходы состояний.

contract — соответствие схемам, статусам, обязательным полям и протокольным соглашениям.

security — безопасность; при необходимости дополняется authn/authz.

reliability / compatibility / performance — дополнительные качества, проверяемые отдельными сценариями.

## 4.2 Профиль запуска

| Профиль | Назначение | Основной принцип отбора |
| --- | --- | --- |
| PR | Быстрая обратная связь на pull request | Короткие, детерминированные критические сценарии |
| Smoke | Проверка жизнеспособности ключевых потоков | Только критические happy paths и критические защитные проверки |
| CI | Регулярный автоматический прогон | Контракт, безопасность, валидация и основные ошибки |
| Regression | Предотвращение повторного появления дефектов | Широкий набор функциональных, негативных и граничных проверок |
| Nightly | Расширенное ночное тестирование | Дорогие комбинации, устойчивость, совместимость, длительные сценарии |
| Release | Контроль перед выпуском | Критические потоки, безопасность, контракт и совместимость |

## 4.3 Приоритет

P0 — критический пользовательский поток, риск утечки или порчи данных; должен рассматриваться для обязательного запуска.

P1 — высокий бизнес- или технический риск.

P2 — обычный функциональный риск.

P3 — низкий риск, редкие комбинации или дополнительные проверки совместимости.

Метки ортогональны: одна проверка может быть negative + security + regression. Smoke не следует автоматически присваивать всем позитивным сценариям; это характеристика отбора для быстрого прогона, а не тип поведения.

# 5. Реализованные части каркаса

| Компонент | Состояние / назначение |
| --- | --- |
| YAML-каталог | 14 шаблонов проверок в областях contract, resources, security, HTTP semantics, pagination/filtering, idempotency и gRPC. |
| Таксономия | Категории, группы меток и шкала приоритетов P0–P3. |
| JSON Schema | Схемы проверки и execution profile. |
| Профили | PR, Smoke, CI, Regression, Nightly, Release. |
| Правила отбора | Файлы применимости, приоритизации и impact analysis. |
| Валидатор | Проверка YAML/JSON, обязательных полей, уникальности ID, меток, категорий, профилей и согласованности автоматизации. |
| Селектор | Базовый отбор проверок по тегам профиля, максимальному приоритету и детерминированности. |
| Скрипт восстановления профилей | В v3 добавлен tools/repair_profiles.py для нормализации имён файлов и ID профилей. |

# 6. Начальный набор сценариев

| ID | Смысл проверки |
| --- | --- |
| CONTRACT-REQUIRED-FIELDS | Обязательные поля и типы ответа соответствуют контракту. |
| CONTRACT-UNKNOWN-FIELD-POLICY | Неизвестные поля обрабатываются согласно контракту. |
| RESOURCE-CREATE-READ | Созданный ресурс доступен для чтения. |
| RESOURCE-READ-MISSING | Чтение отсутствующего ресурса возвращает документированную ошибку. |
| SECURITY-AUTH-REQUIRED | Защищённая операция отклоняет запрос без аутентификации. |
| SECURITY-AUTHZ-CROSS-USER | Пользователь не получает доступ к чужому ресурсу. |
| REST-METHOD-NOT-ALLOWED | Неподдерживаемый метод отклоняется корректно. |
| REST-HEAD-GET-CONSISTENCY | HEAD согласован с GET. |
| REST-IDEMPOTENCY-RETRY | Повтор запроса не создаёт дублирующий эффект. |
| REST-PAGINATION-BOUNDARIES | Проверяются границы параметров пагинации и отсутствие пропусков/дубликатов. |
| REST-FILTER-SORT-COMPOSITION | Фильтрация и сортировка корректно сочетаются. |
| GRPC-REQUEST-VALIDATION | Некорректный gRPC-запрос отклоняется предсказуемо. |
| GRPC-STATUS-MAPPING | Ошибки RPC используют документированные status codes. |
| GRPC-STREAM-TERMINATION | Потоковый RPC корректно завершает поток. |

# 7. Правила применимости и выбора

Включать проверку, только если выполнены условия applicability.when.

Если выполняется хотя бы одно условие applicability.skip_when, пропускать проверку с объяснением причины.

Если применимость неизвестна, не считать её автоматически истинной: фиксировать needs_review или пропускать по политике профиля.

Протокольные проверки применяются только к соответствующим операциям/протоколам.

P0/P1 рассматриваются в быстрых и релизных профилях, если проверка применима и детерминирована.

Недетерминированные или дорогие сценарии по умолчанию отправляются в Nightly либо стабилизируются перед включением в PR.

При изменении схемы выбирать contract/validation/compatibility; при изменении доступа — security/authn/authz; при изменении коллекций — pagination/filtering/sorting; при изменении retry/timeout — idempotency/resilience.

# 8. Выявленная проблема и статус

При локальном запуске validate_library.py в Windows пользователь получил 38 ошибок: ссылки на профили CI/Regression/Smoke/Nightly/Release не совпадали с именами файлов в нижнем регистре, а валидатор требовал строгого совпадения id и имени файла. Это реальная ошибка согласованности первой версии.

В v3 подготовлены канонические имена профилей и скрипт tools/repair_profiles.py; проверка файлов сборки показала 0 ошибок синтаксиса и ссылок, а JSON Schema включена. Однако подтверждения успешного запуска именно в локальной рабочей копии пользователя пока нет. Поэтому считать проблему закрытой можно только после запуска repair_profiles.py и validate_library.py на стороне пользователя.

# 9. Как запустить локально

Из корня распакованной библиотеки в PowerShell:

python -m pip install pyyaml jsonschema

python tools/repair_profiles.py

python tools/validate_library.py .

python tools/select_checks.py . PR

python tools/select_checks.py . Regression

Ожидаемый итог валидатора для корректной сборки: Checks: 14, Unique IDs: 14, Profiles: 6, JSON Schema validation: enabled, Errors: 0.

# 10. Ограничения текущей реализации

Каталог стартовый, не исчерпывающий; сейчас он покрывает лишь небольшую долю возможных API-проверок.

Нет полноценного парсера OpenAPI/Swagger и Protobuf, который автоматически выводит конкретные сценарии из спецификации.

Селектор работает на пересечении тегов и приоритета; сложные условия применимости пока описаны декларативно и не вычисляются по модели API.

Нет отчёта о покрытии операций/полей/ошибок и нет механизма анализа фактического diff спецификации.

Нет интеграции с pytest, REST Assured, Postman/Newman, grpcurl или CI pipeline.

Требуются уточнение единого регистра имён профилей, единый контракт профилей и автоматические тесты самого валидатора.

# 11. Предлагаемый план развития

| Этап | Содержание |
| --- | --- |
| Этап 1 — стабилизация | Проверить v3 на Windows, закрыть несовпадения профилей, добавить тесты на валидатор и селектор. |
| Этап 2 — расширение REST | Методы и коды ответов; заголовки; типы, форматы и обязательность полей; null/empty; границы; enum; неизвестные поля; ошибки валидации; пагинация; фильтры; сортировка; rate limits; concurrency; retries; idempotency. |
| Этап 3 — расширение security | Authentication/authorization, object-level access, tenant isolation, mass assignment, sensitive data exposure, token expiration, scopes/roles. |
| Этап 4 — расширение gRPC | Protobuf constraints, enums, oneof, presence, metadata, deadlines, status codes, retries, unary и все виды streaming. |
| Этап 5 — генератор | Загрузка OpenAPI/Protobuf, извлечение операций/схем, вычисление applicability, генерация данных и тестовых шагов. |
| Этап 6 — управление покрытием | Матрица endpoint × проверка × профиль, impact analysis по diff, отчёт о пробелах и метрики эффективности. |
| Этап 7 — интеграция | Генерация исполняемых тестов, запуск в CI, отчёты, flaky-test policy и обратная связь в библиотеку. |

# 12. Критерии готовности библиотеки к генерации тестов

Все записи проходят JSON Schema и дополнительные проверки целостности.

Нет дублирующихся ID, неизвестных тегов/категорий/профилей и битых ссылок.

Для каждой проверки определены применимость, ожидаемый результат и политика очистки/изоляции тестовых данных.

Профили запуска имеют согласованную семантику и проверяются автоматическими тестами.

Генератор объясняет, почему сценарий включён или пропущен.

Покрытие спецификации измеримо: операции, параметры, поля, ответы и негативные классы.

Есть примеры end-to-end: спецификация → отбор проверок → генерация → запуск → отчёт.

# 13. Рекомендуемое решение

Сохранить YAML как основной формат библиотеки и JSON Schema как контракт структуры. Сначала стабилизировать профили и валидатор, затем расширять каталог REST-проверок по матрице покрытия. Только после достижения достаточного покрытия подключать генерацию из OpenAPI/Protobuf. Это снижает риск построить генератор на непоследовательной или непроверяемой базе сценариев.